## Slide 1
OPENGL PROJECT ASSESSMENT
你的项目已经具备小型渲染框架骨架，下一道门槛是资源生命周期。
窗口与输入、场景树、几何、材质、Shader、纹理、Assimp、Renderer、FBO 与 ImGui 均已成形。当前核心风险不是功能缺口，而是裸指针所有权、共享纹理状态和 GPU 资源复制风险。
总体判断
可运行框架
但还不是成熟引擎
内存释放成熟度：2/5
优先优化：所有权模型
交付物：Word 评估报告 + 项目概况 PPT
2026-05-25
基于源码静态分析 | 未重新编译验证：当前终端未找到 cmake
01

## Slide 2
ARCHITECTURE
项目已经从单文件练习拆成了可识别的框架层。
入口与平台层
main.cpp
Application
GLFW / GLAD
ImGui
场景与资源层
Object / Scene
Mesh / Geometry
Material
Texture cache
渲染执行层
Renderer
Shader program
Render state
透明队列
资产与工具层
AssimpLoader
stb_image
assets/shaders
assets/textures
结构价值：后续优化不必推倒重来，应围绕现有模块补齐所有权、资源管理器和验证工具。
基于源码静态分析 | 未重新编译验证：当前终端未找到 cmake
02

## Slide 3
COMPLETED
已完成内容覆盖了渲染框架的主干能力。
能力成熟度快照
窗口与输入
3/5
相机控制
3/5
场景树
2.5/5
材质/Shader
3/5
模型/纹理加载
2.5/5
已经具备的实际能力
Renderer
按 MaterialType 选择 Shader，并设置深度、模板、混合、面剔除状态。
Assimp
递归解析节点、Mesh、贴图和局部变换。
Texture
支持文件、内存、Cubemap、FBO attachment 和路径缓存。
Debug
已有 ImGui 面板和构造/析构日志。
基于源码静态分析 | 未重新编译验证：当前终端未找到 cmake
03

## Slide 4
GAPS
欠缺项主要是引擎工程化，而不是 OpenGL API 数量。
P0
所有权不由类型系统保证
Scene、Mesh、Material、Texture、Renderer 大量依赖裸指针约定。
P0
Texture 兼任资源和绑定状态
共享 Texture 被 setUnit 修改，多个材质复用时容易互相影响。
P0
GPU 句柄对象默认可拷贝
Geometry、Texture、Shader、Framebuffer 持有 GL id，但没有禁用 copy。
P1
失败路径和验证工具不足
模型加载失败、构建复现、泄漏报告、资源计数还没有形成体系。
判断：先把生命周期规则补稳，再扩展 PBR、阴影、后处理等高层功能。否则功能越多，释放责任越难追。
基于源码静态分析 | 未重新编译验证：当前终端未找到 cmake
04

## Slide 5
MEMORY NOW
当前已经有释放动作，但生命周期模型还不可靠。
Scene
析构 Object 树
Object
递归 delete child
Mesh
delete Geometry/Material
Geometry
glDelete VAO/VBO/EBO
Material
Texture* 不释放
Texture cache
clearCache 统一释放
做得对
VAO/VBO/EBO、Shader program、Texture id、FBO 都有析构释放路径。
主要问题
谁拥有 Texture、谁只是引用，还没有由类型系统表达。
核心改法
RAII + handle/resource manager + 绑定状态外置。
基于源码静态分析 | 未重新编译验证：当前终端未找到 cmake
05

## Slide 6
ENGINE STANDARD
成熟引擎把释放问题变成一条可验证的资源流水线。
Acquire
通过 ResourceManager 按 key 获取资源。
Handle
材质持有 handle，引用和所有权分开。
Use
Renderer 在 pass 内决定纹理单元和状态。
Release
引用归零或场景卸载后进入释放队列。
Report
帧末或退出时输出 live count 和泄漏。
CPU 对象层
Object、Mesh、Material、Asset metadata 使用 unique_ptr / shared_ptr / handle 表达所有权。
GPU 句柄层
VAO、Buffer、Texture、ShaderProgram、Framebuffer 是不可拷贝、可移动的 RAII 对象。
基于源码静态分析 | 未重新编译验证：当前终端未找到 cmake
06

## Slide 7
ROADMAP
优化方案应该先收敛生命周期，再扩展渲染功能。
0
资源清单
标注 owned / borrowed，整理 shutdown 顺序。
1
禁用拷贝
GL 句柄类 delete copy，必要时实现 move。
2
修失败路径
Assimp 加载失败、窗口销毁、单例释放。
3
拆纹理单元
bind(unit)，不把 unit 存在共享对象里。
4
材质 handle
Material 持有 TextureHandle / shared_ptr。
5
Scene unique_ptr
Object children 与 Mesh 资源独占所有权。
6
资源管理器
统一缓存、卸载、reload 与泄漏报告。
7
压力测试
重复加载卸载、FBO resize、退出清零。
基于源码静态分析 | 未重新编译验证：当前终端未找到 cmake
07

## Slide 8
NEXT
下一步的验收标准应当是资源可追踪、可释放、可复现。
优先级
建议事项
验收口径
P0
禁用 GL 资源类拷贝；拆掉共享 Texture 的 unit 状态。
不会因为值拷贝产生重复 glDelete；材质复用纹理时绑定单元互不串扰。
P0
确定 Texture / Material / Framebuffer 的所有权合同。
所有裸指针都能说明 owned 或 borrowed，并逐步替换为 handle / unique_ptr。
P1
修复 Assimp 失败泄漏、Application 窗口销毁和调试材质替换方式。
失败路径和退出路径不残留 CPU 对象或 GL 对象。
P2
接入 ResourceTracker 与 ImGui 资源面板。
能看到 Texture、Shader、Geometry、FBO 当前数量和退出泄漏报告。
最终目标：从“依靠记忆释放资源”升级为“类型和工具共同保证生命周期”。
基于源码静态分析 | 未重新编译验证：当前终端未找到 cmake
08